РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28 января  2021 г.  № 560

г. Рубцовск

Об утверждении отчета о работе комитета Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и земельным отношениям за 2020 год

В соответствии с подпунктом 3.7.17 части 3 Положения о комитетах Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.09.2012 № 863 (с изменениями), Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л :

1. Отчет о работе комитета Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и земельным отношениям за 2020 год. (прилагается).

2. Настоящее решение вступает  в силу с момента принятия.

Председатель Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края		     	                   В.Г. Курганский

УТВЕРЖДЕН решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 28.01.2021 № 560

Отчет

о работе комитета Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского

края  по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и земельным отношениям за 2020 год

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и земельным отношениям сформирован   соответствии с Уставом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, Регламентом Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края,  Положением о комитетах Рубцовского городского Совета депутатов.

Комитет осуществляет свою деятельность по направлениям жилищно-коммунального хозяйства, земельным отношениям и природопользованию в пределах компетенции Рубцовского городского Совета депутатов.

Свою работу комитет строил на основе перспективных планов работы комитета и городского Совета депутатов в тесном взаимодействии со структурными подразделениями администрации города, другими комитетами городского Совета депутатов.

В 2020 году комитет работал в составе 11 депутатов.

За отчетный период проведено 8 заседаний комитета, на которых было рассмотрено около 50 вопросов, касающихся различных направлений работы комитета.

Неоднократно обсуждался вопрос о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края в 2020 году и о мерах принимаемых Администрацией города по устранению дефектов при выполнении работ в 2017 - 2019 годах».

В 2020 году в рамках программы осуществлялось благоустройство 35 дворовых территорий и двух общественных территорий: парк культуры и отдыха имени Кирова и разделительная пешеходная полоса по пр. Рубцовскому от пр. Ленина до ул. Пролетарской. Контроль качества и объемов выполненных работ осуществлялся МКУ «УКС» Рубцовска.

Много вопросов у депутатов вызывает благоустройство общественных территорий, проведенное в прошлые годы, выполненное с недоделками. В  2017 году ООО «Райагропромстрой» выполняло работы по благоустройству площади Ленина. После проведения строительной экспертизы выявлены дефекты. Претензионные требования Администрации города подрядчик не исполнил. В связи с этим, Администрация города, за чет средств местного бюджета, устранила недостатки с последующим взысканием затраченной суммы с подрядчика в порядке регресса.

Вопрос о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в осенне-зимний период традиционно рассматривается на комитете до начала отопительного сезона. По информации директора АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» ремонт теплосетей и подготовка оборудования проводились своевременно, топлива на площадках предприятия достаточно. Основная проблема – это несвоевременная подготовка управляющими компаниями жилищного фонда к отопительному сезону.

В период отопительного сезона наблюдалось незначительное задымление.  По инициативе членов комитета на сессию был вынесен информационный вопрос об экологическом контроле на территории города. Произведены заборы проб воздуха в разных точках города, по итогам анализа - превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

Ежегодно на заседании комитета рассматривается вопрос о реализации на территории города программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края». По информации Администрации города в 2020 году планировалось провести ремонт 30 МКД. Общая стоимость работ составляет около 103,5 млн рублей. В 2019 году капитальный ремонт был проведен только в 11 МКД. У членов комитета возникли вопросы по обоснованности очередности включения МКД в Программу, так как рейтинг домов был составлен в 2014 году. Около 500 МКД еще не приняли участия в программе ни по одному из возможных видов работ.

Важной темой обсуждения на заседаниях комитета является ремонт дорог общего пользования. На капитальный ремонт дорог в 2020 году выделено 105 млн 320 тыс. рублей, на ямочный ремонт -  12 млн 171 тыс. рублей. Много вопросов вызвало качество выполненных работ: на некоторых участках скапливается дождевая вода из-за неправильного расположения канализационных колодцев, что приведет к быстрому разрушению дорожного покрытия.  Администрации города, как заказчику, рекомендовано устранить указанные недостатки в 2020 году. Депутаты принимали участие в работе рабочей группы по контролю за качеством выполнения работ по капитальному и ямочному ремонту дорог.

Вопрос организации сбора и вывоза ТКО является одним из профильных направлений комитета. В начале августа 2020 года сложилась критическая ситуация по вывозу ТКО  из частного сектора. Регоператор прекратил подомовой вывоз мусора, предложив жителям сбор отходов в установленные бункеры, расстояние до которых превышало норматив – 150 метров. На заседание комитета были приглашены заинтересованные стороны, Администрации города рекомендовано актуализировать Схему очистки и Правил благоустройства.

На заседании комитета заслушивалась информация о комплексе мероприятий по подготовке к паводковому периоду на территории города Рубцовска.

По инициативе членов комитета заслушивалась информация о восстановлении дорожного покрытия ресурсоснабжающими организациями после проведения ремонтных работ. Отмечено, что ряд организаций не соблюдают сроки восстановления, установленные Правилами благоустройства на территории муниципального образования город Рубцовск.

Депутаты принимали активное участие в формировании бюджета на 2021 год. Для решения проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства города требуется большее финансирование, существенно отличающихся от предусмотренных в  бюджете денежных средств. Не удается в полном объеме   профинансировать проведение работ по ремонту дорог, уборке и освещению улиц, скос травы, озеленение территории города, исполнение решений судов.

В целом работа комитета в 2021 году была плодотворной. Поставлен ряд вопросов, требующих дальнейшего решения. Надеемся на тесное взаимодействие с Администрацией города и другими комитетами Рубцовского городского Совета депутатов в достижении поставленных целей.

Председатель комитета Рубцовского

городского Совета депутатов Алтайского

края по жилищно-коммунальному

хозяйству, природопользованию  и

земельным отношениям 	    	       				      А.Э. Вартанов