РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Р Е Ш Е Н И Е

24 мая  2011  г.  №  596

г.Рубцовск

Об отчете о реализации в 2010 году «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008-2017 годы»

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 31 Устава муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет о реализации в 2010 году «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008-2017 годы» (приложение).

2. Контроль  за     исполнением    настоящего     решения   возложить на комитет Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по экономической политике, собственности, арендной плате, ЖКХ, природопользованию  и  земельным отношениям (А.Э. Вартанов).

Председатель Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края					В.И. Машуков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 24.05.2011 № 596

О Т Ч Е Т

о реализации  в 2010 году

«Комплексной  программы социально-экономического развития

муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008 -  2017 годы»

Комплексная Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008 – 2017 годы (далее  -  комплексная Программа) была разработана в 2007 году и принята решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 04.12.2007 № 633. За период с 2008 по 2010 год осуществлялась работа по её реализации. В состав комплексной Программы вошли:

- концепция развития муниципального образования «Город Рубцовск» до 2017 года (далее Концепция);

- программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на среднесрочный период (2008 - 2012 годы), (далее среднесрочная Программа);

- индикативный план социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008 год (далее Индикативный план).

Главная стратегическая цель комплексной Программы: превращение города Рубцовска к 2017 году в территорию, благоприятную для проживания, развития производства, вложения инвестиций. Основными инструментами её реализации являются среднесрочная Программа и Индикативный план, которые подлежат корректировке по итогам отчётного года после заслушивания отчёта администрации города, осуществляющей реализацию комплексной Программы, перед Рубцовским городским Советом депутатов Алтайского края, осуществляющим  контроль за ходом её реализации.

Для достижения главной стратегической цели в среднесрочной Программе определены наиболее значимые цели, сформированные с учётом городских проблем и стратегических приоритетов:

Цель 1. Рост уровня и качества жизни населения города.

Цель 2. Рост экономического потенциала.

Цель 3. Рост качества среды жизнедеятельности.

Цель 4. Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни.

Достижение целей и выполнение задач

В рамках поставленных целей для их достижения обозначено 120 задач,  решение которых и обеспечивалось в отчётном периоде. Степень их достижения определялась через мониторинг фактических и прогнозных  значений. Динамика выполнения индикативных и основных показателей за 2006-2010 годы комплексной Программы представлены в Приложениях  2, 3 к отчёту о реализации среднесрочной Программы.

Оценка установленных целевых значений, спрогнозированных по оптимистическому  сценарию,  не позволяет пока говорить о полном преодолении кризисных явлений в большинстве отраслей городского хозяйства.

Из 44 индикативных показателей (приложение 2) по итогам 2010 года достигнуты и превышены плановые значения по 21 (или 47,7%), не выполнены плановые значения по 23 показателям (или 52,3%).

Для того чтобы количественно и качественно оценить  степень достижения целей, из состава индикаторов и основных показателей выделены те, которые в максимальной степени характеризуют каждую цель и в отчетном году достигли следующего уровня:

Таблица №1

| Наименование показателей | 2010 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | отклонение |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | -4,3 | -5,0 | + 0,7 |
| Денежные доходы в расчёте на душу населения в месяц, руб. | 11582,0 | 11357,1 | - 224,9 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. | 12200,0 | 11712,0 | - 488,0 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | 1,5 | 1,0 | - 0,5 |
| Ввод новых рабочих мест, единиц | 450 | 453 | + 3 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения, тыс. руб. | 64,2 | 64,2 | - |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 100 | 130 | - |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. | 3,6 | 6,9 | + 3,3 |
| Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, кв.м на 1000 человек населения | 101,6 | 86,0 | - 15,6 |
| Бюджетная обеспеченность за счёт налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, на душу населения, руб. | 3712,0 | 4176,0 | + 464,0 |
| Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения, тыс. руб. | 84,1 | 82,0 | - 2,1 |
| Оборот общественного питания в расчёте на душу населения, руб. | 1747,0 | 1690,0 | - 57,0 |
| Темп роста платных услуг населению, % | 115,4 | 113,5 | - 1,9 |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений, % | 87,0 | 93,1 | + 6,1 |

Из 39 основных показателей социально-экономического развития города (приложение 3) достигнуты и превышены запланированные значения по 16 или 41%, не выполнены в полном объёме 23 показателя или 59%. Прогноз 2010 года   не оправдался, но к уровню 2009 года 21 показатель или 54,0% превысили в 2010 году пороговые значения:

- объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг – 102,4%;

-  производство важнейших видов продукции в натуральном выражении, из них: стали – в 2,9 раза,  макаронные изделия – 105,4%, мясо и мясопродукты – 108,2%, колбасные изделия – 115,8%;

-   объем платных услуг населению – 113,5%;

-   денежные доходы населения – 116,2%;

-  фонд заработной платы  - 108,6%;

- номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника -  110,7%.

Выполнение программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя инвестиционные проекты, мероприятия федеральных, ведомственных, краевых, и муниципальных программ, некоммерческие (социальные) и другие мероприятия (приложение 1). В 2010 году реализация мероприятий среднесрочной Программы в целом обеспечивалась  структурными подразделениями администрации города, предприятиями, организациями и предпринимателями города.

Всего в план мероприятий комплексной Программы было включено 83 мероприятия. Итоги выполнения выглядят следующим образом:

-  реализация обеспечена в размере 100% и более  -36 мероприятий или 43%;

-  реализация обеспечена в размере более 50% - 7 мероприятий или 8%;

- реализация обеспечена в размере менее 50% - 9 мероприятий или 11%;

-  не реализовывались – 7 мероприятий или 8%:

- не планировались к реализации в 2010 году – 14 мероприятий или 17%;

- завершены ранее (до отчетного года) - 10 мероприятий или 12%.

Целевые Программы, действующие в отчетном году на территории муниципального образования «Город Рубцовск», всего 51, в том числе: ФЦП  - 4, КЦП - 18, ВЦП -7, МЦП – 9, ГЦП -13.  Из общего количества программ со сроком действия до 2010 года 27, из них МЦП И ГЦП – 10 программ.

В план мероприятий комплексной программы на 2010 год было включено 24 инвестиционных проекта. Итоги выполнения следующие:

-  завершены 3 инвестиционных проекта, а именно: расширение макаронной фабрики с монтажом линии по производству макарон «Спагетти» ОАО «Мельник»; строительство административного здания с магазином непродовольственных товаров с северной стороны пр.Ленина, 205-а ООО «Алгол плюс»; введена в 2010 году закусочная по ул.Федоренко ИП Аракелян.

- реализовывались 3 проекта (приложение № 1 к отчету стр. 7 п.2.1.12 ЗАО «РЗЗ»; п.2.1.13 ОАО «Рубцовский машиностроительный завод»; стр.13 ООО «Агромаш»);

- не выполнено 3 проекта (строительство нового цеха ООО «Алтайтрансмашсервис»; административное здание с магазином непродовольственных товаров по ул.Мира ИП Зингер»; магазин непродовольственных товаров по Рабочему тракту ООО «Фирма Век»).

- завершены ранее 11 инвестиционных проектов;

- не планировались к реализации в 2010 году 4 инвестиционных проекта.

В 2010 году завершены работы по социально-значимым объектам:

- строительство резервуара чистой воды №3 на водопроводных очистных сооружениях города Рубцовска. Объём финансирования составил 12840 млн.рублей ( краевой бюджет – 5,700 млн.руб; муниципальный бюджет – 7,140 млн.руб.);

-  капитальный ремонт земляной дамбы Склюихинского водохранилища. Объём финансирования всего – 28,356 млн.руб., в том числе: федеральный бюджет – 24,990 млн.руб., краевой – 1,227млн.руб., муниципальный – 2,139 млн.рублей.

Кроме того, в 2010 году дополнительно реализовывались 2 инвестиционных проекта  «Рубцовского молочного завода» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», не предусмотренные планом мероприятий на 2010 год:

- реконструкция цеха производства сухих продуктов;

- разведение СЦМ и СОЖ; использование энергии продувочного пара; использование естественного холода при охлаждении ледяной водой в зимний период (ПИР).

Общий объём финансирования программных мероприятий в 2010 году запланирован в размере 1144,643 млн.рублей. Фактический объём финансирования по итогам 2010 года составил 895,292 млн.рублей или 78,2%., в том числе за счет городского бюджета, при плане 80,169 млн.руб., выполнение составило 92,645млн.рублей или 115,6%.

Таблица № 2

млн.руб.

| Цель развития | Объём финансирования в 2010 году - всего |  | Выполнение плана - всего в % | в том числе за счёт средств бюджета города |  | выполнение плана за счёт средств бюджета города в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | план | факт |  |
| ЦЕЛЬ 1. Рост уровня и качества жизни населения города | 220,003 | 92,447 | 42 | 14,600 | 3,200 | 21,9 |
| ЦЕЛЬ 2. Рост экономического потенциала | 556,722 | 346,105 | 62,2 | 18,970 | 21,664 | 114,2 |
| ЦЕЛЬ 3. Рост качества среды жизнедеятельности | 264,711 | 199,962 | 75,5 | 29,189 | 44,289 | 151,7 |
| ЦЕЛЬ 4. Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни | 103,207 | 256,778 | 248,8 | 17,410 | 23,492 | 134,9 |
| ИТОГО | 1144,643 | 895,292 | 78,2 | 80,169 | 92,645 | 115,6 |

Выполнение основных мероприятий в 2010 году в разрезе целей и задач среднесрочной Программы следующее.

Цель 1: Рост уровня и качества жизни населения города

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 9 целевых программ в области демографии, рынка труда, молодежной политики, в том числе трёх муниципальных программ.

В 2010 году в городе сохранилась естественная убыль населения, которая по сравнению с 2009 годом возросла на 14% и составила 783 человека.

В рамках КЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2008-2015 годы в течение 2010 года осуществлялась временная занятость женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в виде организации общественных и временных работ, организовывалась самозанятость женщин, имеющих несовершеннолетних детей, включая внедрение таких форм, как занятость на семейном подворье, фермерство и др., проводились профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных женщин, имеющих малолетних детей, организовывались занятия с женщинами, воспитывающими малолетних детей, в клубах активного поиска работы, по программам «Новый старт», «Эффективный самомаркетинг», «Женская самозанятость» .

В рамках КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы и ГЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2007-2010 годы» за счет субсидий на приобретение жилья 32 молодые семьи улучшили свои  жилищные условия.

В рамках КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы и ГЦП «Молодежь города Рубцовска» на 2008-2011годы осуществлялись мероприятия по вовлечению молодежи в трудовую деятельность, организовывались конкурсы на социально значимые проекты в сфере гражданского и патриотического воспитания, проводились конкурсы грантов в сфере: молодежного предпринимательства,  формирования условий патриотического воспитания и гражданского просвещения молодежи, международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи.

В целях повышения занятости экономически активного населения, снижения напряжённости на рынке труда города (Приложение 1 п.1.2.Занятость населения) при содействии Центра занятости населения г. Рубцовска и в рамках КЦП «Содействия занятости населения Алтайском крае» на 2007-2010 годы и программы «Содействие занятости населения города Рубцовска» на 2008-2010 годы за счет всех источников были профинансированы мероприятия на 53,197 млн. руб. (при плане 7,808.), в том числе по организации профессионального обучения и профориентации 2,564 млн. руб. – краевой бюджет), по организации общественных работ (1,246 млн. руб.- краевой бюджет, 2,424млн. руб.- внебюджетные источники), по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 14 до 18 лет) 0,5 млн.рублей – местный бюджет и ряд других мероприятий.

Цель 2. Рост экономического потенциала

Работа, проводимая для достижения этой цели, осуществлялась в рамках инвестиционных проектов организаций, планируемых к реализации на период 2008-2012 годов за счет внебюджетных источников  (п.2.1.Промышленность).

- ОАО «Мельник» - расширение макаронной фабрики с монтажом линии по производству макарон «Спагетти» с увеличением объёма производства макаронных изделий на 9,3 тыс.тонн, расширился их ассортимент. Создано 17 новых рабочих

- ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» - «Расширение выпуска почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники» - в 2010 году запущены 2 линии плазменной резки металла и оборудование для полимерной покраски.

- ОАО «Рубцовский машиностроительный завод» - техническая подготовка производства посевной и почвообрабатывающей техники. В 2010 году проведены работы по созданию посевного почвообрабатывающего комплекса нового поколения «Степь-9(12), сеялки технических культур «СТК-1М», лесопожарного агрегата и ряд другой техники.

Объем отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды  по полному кругу предприятий за отчетный период обеспечен в сумме 9947939,1 тыс. руб., что на 2,4% в фактических ценах больше, чем за 2009 год. Индекс промышленного производства составил 130 %.

Значительная часть предприятий промышленной сферы города на протяжении всего отчетного периода обеспечивала положительные темпы роста производства. Из 31 действующих в отчетном периоде крупных и средних предприятия промышленной сферы города 18 обеспечили увеличение объемов производства:  филиал ОАО «Алтайвагон», ЗАО «Литком ЛДВ», ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ОАО «Рубцовский машиностроительный завод» и другие.

В целях повышения эффективности инвестиционной деятельности в городе в 2010 году реализован ряд программных мероприятий (п.2.2. Инвестиционная деятельность. Строительство).

Продолжается строительство пятиэтажного жилого дома № 25 по пр. Ленина в микрорайоне № 33, на котором в 2010 году освоено за счёт средств бюджета города 20,059 млн. руб. (125,4% от плана), в отчетном году  внебюджетные источники на строительство дома не привлекались.

Не финансировалось строительство кирпичного жилого дома №1 мкр.25 по пер.Улежникова 7 ЖСК «Энтузиаст». В отчетном году поменялся заказчик. Новый заказчик ООО «Главалтайстрой» планирует  строительства дома в 2011 году.

В 2010 году осуществлялось строительство индивидуальных жилых домов, ввод в эксплуатацию которых обеспечен в объёме 3918 кв. метров общей площади или 28 жилых домов,  48,2% к 2009 году. Собственных средств застройщиков было направлено меньше, чем предусмотрено планом мероприятий.

Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) составил 148,6%, что выше запланированного в комплексной Программе (Приложение 2,3) на 67,4%. Инвестиции в основной капитал на душу населения составили 6,9 тыс. руб., что больше планового значения, установленного в комплексной Программе, на 3,3 тыс. руб. (Приложение 2).

В целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса в городе велась работа в рамках реализуемых ВЦП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008 – 2010 годы» и муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске на 2008 – 2010 годы», которая была принята решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.05.2008  №  76.

В отчётном году государственная поддержка в форме субсидирования части банковской процентной ставки субъектам малого бизнеса города оказана в размере 1,444 млн.рублей, что составляет 54,7% от плана мероприятий.

Кроме того, в рамках Соглашения, заключенного между администрацией города и Рубцовским отделением № 270 Сбербанка России по вопросам финансово-кредитных отношений по поддержке малого бизнеса, была проведена работа по отбору инвестиционных проектов для включения их в программу льготного кредитования. Для финансирования инвестиционных проектов субъектами малого бизнеса было выделено на льготных условиях 200,0 млн. рублей или 133,3% от плана мероприятий.

В отчетном году в комплексной Программе было запланировано 2 инвестиционных проекта по малому бизнесу.

ООО «Алтайтрансмашсервис» - «Строительство нового цеха» (внебюджетные источники – 5,0 млн. руб.) – начало реализации проекта  затянулось в связи с проблемами по оформлению земельного участка и перенесено на 2011 год.

ПК «Снежинка» - «Ремонт и реконструкция помещения, расширение производства».  Срок начала реализации проекта пока не определен.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилось количество малых предприятий на 60 и составило 1732, соответственно увеличилась и численность работающих в малом бизнесе  на 673 человека и составила 7642 человека (приложение 3). Все это позволило обеспечить рост удельного веса занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике до 48,2%, что на 1,6 процентных пункта выше уровня 2009 года (Приложении 2 к комплексной Программе).

Цель 3. Рост качества среды жизнедеятельности

Достижение цели осуществлялось в рамках ФЦП «Жилище на 2002-2010 годы», подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы»,  действовала МАП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы» и  МАП «Переселение граждан города Рубцовска из аварийного жилищного фонда» на 2008-2011годы.

В 2010 году произведен капитальный ремонт на 43 домах. Объём финансирования составил 44,937 млн. рублей.

На реализацию муниципальной адресной программы «Переселение граждан города Рубцовска из аварийного жилищного фонда» на 2008-2011 годы за счет всех источников финансирование составило 66,483 млн.рублей. Выполнено строительство двух 3-х этажных жилых домов общей площадью 2612,3 кв. метров.

В отчетном году осуществлялся капитальный ремонт муниципального общежития № 4 по ул. Громова 30. Запланированные средства в сумме 2,0 млн. руб., за счет муниципального бюджета, освоены в полном объёме. Также в полном объеме 9,840 млн. руб. освоены средства краевого и муниципального бюджетов на строительстве резервуара чистой воды №3 на водопроводных очистных сооружениях города Рубцовска (в т.ч. корректировка ПСД). Строительство объекта завершено в 2010 году.

В раздел транспорт и дорожное хозяйство (п.3.3. комплексной Программы) включено 6 мероприятий. В 2010 году реализовывались 4 мероприятия: отремонтировано по ямочному ремонту 39 улиц, или 12000 кв.метров, финансирование составило 7,352 млн.рублей; выполнены проектные работы по капитальному ремонту мостового перехода через р.Алей по Змеиногорскому тракту; производились работы по реконструкции электроснабжения троллейбусного транспорта: произведена замена 10 км существующей устаревшей сталеаллюминиевой контактной сети на медный провод.

Реализация двух мероприятий в 2010 году не планировалась.

Цель 4. Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни

В рамках улучшения здоровья населения на протяжении всего 2010 года в городе продолжала осуществляться реализация приоритетного муниципального проекта «Здоровье», на который было направлено 61,103 млн. руб. средств федерального бюджета. Осуществлялась реализация мероприятий в рамках краевых программ КЦП  «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007 – 2011 годы, КЦП «Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы и подпрограмм: «Вакцинопрофилактика», «Сахарный диабет», «Пульмонология» и  др.  Реализовывались мероприятия в рамках МЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Рубцовске на 2009 - 2010 годы».

В отчетном году не выполнен один из главных индикативных показателей среднесрочной Программы - общая заболеваемость населения. Общая заболеваемость в 2010 году возросла  и составила 2314,9 заболевания на 1000 человек населения, при  2247,1  в  2009 году. Рост заболеваемости обусловлен в основном за счет обращений граждан с хронической патологией. В 2010 году рост заболеваемости с диагнозом, установленным впервые в жизни, объясняется работой по диспансеризации  населения следующих категории: участники и инвалиды ВОВ;  дети сироты;  граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

С целью дальнейшего развития сферы образования, повышения его доступности в отчётном периоде продолжала осуществляться реализация приоритетного национального проекта «Образование», на которую в город поступило 8,888 млн. руб. средств федерального бюджета. Реализации мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006 -2010 год за счет средств краевого бюджета  не осуществлялось,  финансирование мероприятий осуществлялось за счет ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2008-2010 годы в размере 3,172 млн. руб., из них 2,437 млн. – за счет краевого бюджета и 0,735 млн. руб. – за счет муниципального бюджета. Средства по данной программе были направлены на организацию проведения ЕГЭ, организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, питание школьников льготной категории и ряд других мероприятий.

Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами улучшается ежегодно и в 2010 году достигла уровня 16,5 учеников на один компьютер.

В рамках реализации ВЦП «Модернизация технологического оборудования школьных столовых» на 2008 – 2010 годы и МЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в городе Рубцовске" на 2009-2010 годы из краевого бюджета поступило 6,338 млн. руб., из муниципального бюджета – 5,285 млн. руб. В 2010 году отремонтированы пищеблоки в МОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа №2», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» и МОУ «Гимназия «Планета детства». В результате модернизации технического оборудования школьных столовых школьникам предоставляется расширенный ассортимент питания.

В Рубцовске  на 01 января 2011 года 10300 детей в возрасте от 0 до 7 лет (из них 7195 от 1 года до 6 лет). В городе функционирует 31 муниципальное дошкольное образовательное учреждение, в них воспитывается 5140 детей дошкольного возраста. На 01 января 2011 года очередность в детский сад составляет 3801 человек, из них дети в возрасте до 1,6 лет – 1386 человек.

В целях сокращения очереди в детский сад в 2010 году после капитального ремонта сдано в эксплуатацию здание бывшего детского сада № 43 по улице Октябрьской, на 5 групп. За счет привлечения внебюджетных средств были дополнительно открыты 2 группы в МОУ «Гимназия «Планета Детства», 3 группы в МДОУ «Детский сад № 55 «Истоки», 1 группа в детском саду № 19. Все это позволило дополнительно принять в детские сады почти 300 детей.

В целях сохранения культурного наследия и дальнейшего развития сферы культуры города  вся работа в отчетном периоде осуществлялась в рамках  реализации КЦП «Культура Алтая» (2007 – 2010 годы) и МЦП «Культура города Рубцовска Алтайского края» на 2008-2010 годы. За счет краевого бюджета организовано централизованное приобретение для библиотек литературы и изданий на электронных носителях, приобретение для учреждений культуры компьютерного оборудования, включая программное обеспечение, видеоаппаратуры, выплата стипендий 15 победителям краевого смотра «Юные дарования Алтая» и 10 преподавателям образовательных учреждений культуры. Проведённая в отчётном периоде работа позволила поднять уровень развития учреждений культуры города, значительно повысить эффективность их работы. Постоянный поиск новых форм работы с населением,  внедрение современных технологий обслуживания читателей оставляет библиотеки  постоянно востребованными учреждениями. Число пользователей библиотек – 46 тыс.человек.

Обеспеченность населения учреждениями культуры осталась фактически без изменений, то есть на уровне, предусмотренном в комплексной Программе (пункт 5.11. приложения 2 к отчету).

Дополнительно реализовывались два мероприятия, финансирование которых не было предусмотрено планом мероприятий на 2010 год, а именно:  реконструкция набережной им.Н.Ф.Петрова, финансирование составило 0,065 млн.руб.; строительство теплотрассы МУК «Рубцовский драматический театр» - 2,207 млн.рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств муниципального бюджета.

В целях повышения эффективности по социальной защите и поддержки социально уязвимых категорий населения в городе осуществлялась работа в рамках реализации КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы и МЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска» на 2009-2010 годы (п. 4.5. Социальная защита и поддержка населения).

Всего за 2010 год на реализацию мероприятий в социальной сфере города было направлено  средств в сумме 137,998 млн. руб., в том числе федерального бюджета – 4,591 млн.руб., краевого бюджета – 132,999 млн.руб.; муниципального бюджета – 0,408 млн.руб.

В 2010 году за счет федерального бюджета проводилась организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 3,135 млн.руб., организация общественных, временных работ - 0,292 млн.руб., организация временного трудоустройства несовершеннолетних - 0,556 млн.руб.. За счет краевого бюджета профинансировано: предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 91,351 млн. руб., выплата ежемесячного пособия на ребенка -  40,515 млн.руб. Оказана помощь в денежной форме всего на 1,362 млн.руб., в том числе из краевого бюджета - 1,254  млн.руб., из городского бюджета  – 0,229 млн.руб.. Оказана помощь в натуральной форме (предоставление топлива, продуктов питания, одежды, обуви) всего на 0,468 млн. руб., в том числе  из городского бюджета - 0,149 млн.руб., из внебюджетных источников - 0,319 млн. руб.

Одной из наиболее значимых мер социальной поддержки малообеспеченного населения города является предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, выплата которых осуществляется из краевого бюджета. В 2010 году получили субсидии 10329 семей. Средний размер субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг составил 0,96 тыс. рублей на одного получателя.

Доля населения, получающая социальные услуги, к числу нуждающихся уменьшилась и составила в отчетном году 66,7%. Комплексной программой (пункт 5.6 приложения № 2 к отчету) предусматривалось достижение этого показателя в 2010 году в размере 72%.

Всего на реализацию мероприятий комплексной Программы (приложение № 1 к отчету) планировалось выделить в 2010 году 1144,643 млн.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет  - 384,745 млн.руб.;

- краевой бюджет – 89,435 млн.руб.;

- краевой дорожный фонд – 50,0 млн.руб.;

- муниципальный бюджет – 80,169 млн.руб.;

- внебюджетные источники – 540,294 млн.рублей.

В результате освоено 895,292 млн. рублей или 78,2% от запланированной суммы, в том числе:

- федеральный бюджет – 216,054 млн.руб. или 56,2%;

- краевой бюджет – 236,345 млн.руб. или 264,3%;

- краевой дорожный фонд – 0;

- муниципальный бюджет – 92,645 млн.руб.. или 115,6%

- внебюджетные источники – 350,248 млн.руб. или 64,8%.

Дополнительно реализовывались 7 программ (краевые и ведомственные целевые программы), финансирование которых не было предусмотрено планом мероприятий на 2010 год, в том числе:

финансирование 4 краевых целевых программ (приложение №1 плана мероприятий Комплексной программы п.2 стр.2; п.16 стр.8; п.18 стр.9; п.126 стр.48) составило 69,843 млн.руб.;

финансирование 3 ведомственных целевых программ (приложение №1 плана мероприятий п.20 стр.9; п.112 стр.43; п.125 стр.48) – 1,331 млн.рублей.