РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

21   августа    2008 года  №    776 _

г.Рубцовск

О принятии муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы»

На основании Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 31 Устава муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края,

Р Е Ш И Л :

1.Принять муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы» (приложение).

2.Опубликовать настоящее решения в газете «Местное время».

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на комитеты Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по экономической политике, собственности, арендной плате, ЖКХ, природопользованию и земельным отношения (Пантелеев Н.С.) и по бюджету, кредитной и налоговой политике (Машуков В.И.).

Глава города						П.П. Гамалеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 21.08.2008 № 776

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

на  2008-2011 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  | Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы». |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Постановление администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.02.2008 № 491 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края»; Устав муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края, принятый постановлением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.06.2005 № 215. |
| Заказчик Программы |  | Администрация города Рубцовска. |
| Разработчик Программы |  | Уполномоченный орган администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству (далее – комитет по ЖКХ). |
| Цель Программы |  | - обеспечение надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания за счет приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с действующими нормативными требованиями. |
| Задачи Программы |  | - обеспечение необходимого объема финансирования капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с установленными сроками его проведения; - обеспечение эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта; - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на его текущее содержание; - увеличение срока службы жилых домов и их конструктивных элементов; - повышение надежности и развитие инженерных систем жилищного фонда; - капитальный ремонт многоквартирных домов; - увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда. |
| Срок реализации Программы |  | 2008 – 2011 годы. |
| Исполнители Программы |  | - Администрация города Рубцовска; - организации, управляющие многоквартирными домами; - товарищества собственников жилья, специализированные потребительские кооперативы; - подрядные организации. |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 395,7 млн. рублей, в том числе: - средства краевого бюджета – 41,6 млн. рублей (по согласованию); - средства городского бюджета – 41,5 млн. рублей; - средства собственников помещений, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов – 19,8 млн. рублей; - средства Фонда – 292,8 млн. рублей. |
| Перечень основных программных мероприятий |  | - проведение собраний собственников многоквартирных жилых домов; - выбор способа управления и управляющей организации; - участие в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов; - утверждение перечня работ по капитальному ремонту дома; - обеспечение собственниками помещений долевого финансирования капитального ремонта дома в размере пяти процентов общего объема средств, предоставленных на проведение указанного ремонта; - выполнение условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, определенные частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы |  | - повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения; - повышение надежности работы внутридомовых инженерных систем и безопасности условий проживания населения; - снижение износа жилищного фонда; - создание условий для снижения социальной напряженности среди населения. |
| Контроль за ходом выполнения Программы |  | Контроль за реализацией программы и целевого использования бюджетных средств осуществляется комитетом администрации города по ЖКХ, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Рубцовска. |

- Общие положения

# Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов  на 2008-2011 годы»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Основные понятия и термины, используемые в Программе:

1) многоквартирный дом (МКД) - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме и содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

2) общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме – помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме;

3) капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренных работ по устранению неисправностей изношенных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество в МКД), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Кризисное состояние жилищного фонда муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края обусловлено 	неэффективной системой управления жилищным фондом,  отсутствием средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, высокой степенью износа оборудования и инженерных сетей и, как следствие, низким качеством жилищно-коммунальных услуг.

Всего по муниципальному образованию общая площадь жилищного фонда составляет 2857,2 тыс. кв. м. Около 60 % процентов объектов жилищного фонда (1714,3 тыс. кв. м) требуют капитального ремонта. Истекли сроки полной замены инженерного оборудования и подводящих сетей в жилых домах первых массовых серий, построенных до 60-х годов, подлежит модернизации и лифтовое хозяйство

Низкий уровень инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов и приводит к дальнейшему снижению надежности жилых зданий и эксплуатационных характеристик их инженерного оборудования.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), органов государственной власти, органов местного самоуправления, уполномоченных собственниками помещений управляющих организаций, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, которые определяются рамками настоящей Программы.

- Срок  и этапы реализации Программы

Срок реализации программы: 2008-2011 годы.

На первом и последующих этапах будет осуществляться:

- проведение общих собраний собственников многоквартирных жилых домов по выбору способа управления и управляющей организации;

- утверждение перечня работ по капитальному ремонту;

- обеспечение собственниками помещений долевого софинансирования капитального ремонта дома в размере пяти процентов общего объема средств, предоставленных на проведение капитального ремонта;

- составление перечня многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта.

4. Основные цели и задачи Программы

Цель программы опирается на основные направления государственной политики в сфере ЖКХ, обеспечение надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания за счет приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Задачи программы:

- обеспечение необходимого объема финансирования капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с установленными сроками его проведения;

- обеспечение эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на его текущее содержание;

- увеличение срока службы жилых домов и их конструктивных элементов;

- повышение надежности и развитие инженерных систем жилищного фонда;

- капитальный ремонт многоквартирных домов;

- увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда.

5. Динамика целевых индикаторов эффективности

реализации Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Количество многоквартирных жилых домов, капитально отремонтированных | дом | 58 | 125 | 140 | 150 |
| 2. | Увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда | % | 5,2% | 16,5% | 29,2% | 41,4% |

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия содержат адресный список  домов, требующих капитального ремонта, собственники помещений которых приняли решение о проведении таких работ и определились со способом управления. Сроки исполнения, а также ответственные исполнители и ожидаемые результаты от реализации мероприятий  отражены в перечне программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Ожидаемый результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разъяснительная работа с населением по вопросам реформирования в сфере управления жилищным фондом | Комитет администрации города по ЖКХ | Повышение эффективности работы по созданию ТСЖ, управляющих компаний | 2008 г. |
| 2. | Проведение общих собраний собственников многоквартирных домов | Собственники МКД | Принятие решения о выборе способа управления | 2008 г. |
| 3. | Выбор способа управления многоквартирным домом и выбор управляющей организации | Собственники МКД | Обеспечение участия в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта МКД | 2008 г. |
| 4. | Утверждение перечня работ по капитальному ремонту дома | Собственники МКД | Ремонт МКД в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта | 2008 г. |
| 5. | Принятие решения собственниками помещений долевого финансирования капитального ремонта дома в размере пяти процентов общего объема средств, предоставленных на проведение указанного ремонта | Собственники МКД | Долевое финансирование капитального ремонта МКД | 2008 г. |
| 6. | Расчет стоимости работ, разработка проектно-сметной документации | Управляющая организация | Определение фактического финансирования на каждый дом | 2008-2011 г.г. |
| 7. | Проведение мониторинга прохождения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт МКД | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | Исключение возможности нецелевого использования денежных средств | 2008-2011 г.г. |

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы, определяется ежегодно до 1 января соответствующего года. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы в 2008 году, определен в приложении к настоящей Программе.

Объемы и стоимость работ по каждому жилому дому определены в перечне многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы.

# 7. Объемы и источники финансирования программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда, краевого и местных бюджетов, средств собственников помещений, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту и включенных в настоящую Программу, составляет 750 рублей /кв. метр.

Сводные финансовые результаты программы

млн. рублей

| Источники и направления расходов | Период реализации мероприятий программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 -2011 гг. | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат том числе: | 395,7 | 64,486 | 110,4* | 110,4* | 110,4* |
| краевой бюджет | 41,6 | 3,125 | 12,825* | 12,825* | 12,825* |
| местные бюджеты | 41,5 | 12,5 | 9,7* | 9,7* | 9,7* |
| средства Фонда | 292,8 | 45,637 | 82,388* | 82,388* | 82,388* |
| средства собственников помещений, ТСЖ и ЖСК | 19,8 | 3,224 | 5,525* | 5,525* | 5,525* |

* Объем средств (по источникам и направлению расходов), направляемых на реализацию программы на 2009,2010, 2011 г.г., подлежит ежегодному уточнению при формировании титульного списка капитального ремонта жилищного фонда.

Финансирование программных мероприятий за счет средств Фонда и консолидированных средств  краевого и местных бюджетов, средств собственников помещений и ТСЖ (ЖСК) осуществляется при обеспечении выполнения условий, определенных ст. 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Обязательным условием участия в Программе является финансирование программных мероприятий из бюджета 41,5 млн. рублей в размере 10,5 % от затрат на проведение капитального ремонта, а также средств собственников помещений, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, многоквартирные дома которых включены в настоящую Программу в размере 5% от указанных затрат.

8. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих восстановлению технических и эксплуатационных характеристик 473 многоквартирных жилых домов, то есть увеличению доли капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего объема жилищного фонда до 41,4%.

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг и внедрение ресурсосберегающих технологий.

9. Механизм управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является администрация города Рубцовска.

После утверждения Программы и начала ее финансирования заказчик контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями Программы.

Исполнители Программы:

- обеспечивают выполнение мероприятий Программы;

- осуществляют развитие нормативной правовой базы по вопросам реформирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования;

- распределяют консолидированные средства, полученные из краевого бюджета и средств, предусмотренных в бюджете 41,5 тыс. рублей на финансирование мероприятий настоящей Программы,  уполномоченным управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам на безвозвратной и безвозмездной основе;

- анализируют ход выполнения мероприятий Программы, вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы;

- представляют отчеты о целевом использовании  средств в установленном порядке;

- формируют бюджетные заявки на финансирование объектов и мероприятий Программы;

- осуществляют мониторинг процесса реформирования жилищно-коммунального комплекса.

Контроль за реализацией программы и целевого использования бюджетных средств осуществляется уполномоченным органом администрации города в сфере  ЖКХ, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Рубцовска.

Основными мероприятиями по информационному обеспечению муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы» являются:

- организация освещения проведения капитального ремонта в многоквартирных домах в муниципальном образовании «Город Рубцовск» Алтайского края в средствах массовой информации;

- размещение информации о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах на официальном сайте администрации города Рубцовска.

Глава города                                                               П.П. Гамалеев